Выполнил: Данила Голубенко

Практическая работа №2

Тема: Определение целей и задач внедрения программного обеспечения

Сквозной проект: информационная система HelpDesk

Задание 1. Анализ проблемы

| Существующая проблема | К чему она приводит |
| --- | --- |
| Обращения поступают через разные каналы | Заявки могут теряться, информация хранится в разных местах |
| Отсутствует единый список заявок | Трудно контролировать все заявки и быстро находить нужную |
| Не фиксируется статус заявки | Непонятно, на каком этапе находится заявка |
| Нет истории выполненных обращений | Трудно посмотреть прошлые проблемы и способы их решения |
| Не всегда известно, кто занимается заявкой | Может возникнуть путаница и задержка с выполнением |
| Отсутствует автоматизированный контроль сроков выполнения | Некоторые обращения могут оставаться без внимания |
| Сложно быстро найти информацию о прошлых обращениях | Увеличивается время поиска решения уже знакомых проблем |

Дополнительные проблемы

| Дополнительная проблема | Возможное последствие |
| --- | --- |
| Отсутствует контроль сроков выполнения заявок | Обращения могут выполняться с задержкой |
| Сложно анализировать количество и типы обращений | Невозможно эффективно определить наиболее частые технические проблемы |

Задание 2. Основная цель внедрения

Цель внедрения HelpDesk — собрать технические обращения в одном месте, упростить их обработку и дать возможность отслеживать состояние каждой заявки.

Задание 3. Дополнительные цели

| № | Дополнительная цель |
| --- | --- |
| 1 | Сохранять историю обращений и выполненных работ |
| 2 | Уменьшить количество потерянных и необработанных заявок |
| 3 | Упростить поиск заявок и контроль их состояния |

Задание 4. Определение задач внедрения

| № | Задача внедрения | Для чего необходима |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверить компьютеры пользователей | Убедиться, что оборудование соответствует требованиям системы |
| 2 | Подготовить программное окружение | Обеспечить наличие необходимых компонентов для работы HelpDesk |
| 3 | Подготовить и настроить MS SQL Server | Создать условия для работы базы данных |
| 4 | Создать базу данных HelpDesk | Обеспечить хранение заявок и другой информации |
| 5 | Установить приложение HelpDesk | Разместить приложение на компьютерах пользователей |
| 6 | Настроить соединение приложения с базой данных | Обеспечить обмен данными между программой и базой данных |
| 7 | Создать учётные записи сотрудников | Предоставить пользователям доступ к системе |
| 8 | Провести проверку основных функций | Проверить правильность работы всех основных функций |
| 9 | Обучить сотрудников работе с системой | Научить сотрудников правильно работать с системой |
| 10 | Сделать резервную копию базы данных | Обеспечить возможность восстановления информации при сбое |

Задание 5. Распределение задач по группам

1. Подготовительные работы

Проверить системные требования компьютеров; подготовить рабочие места; подготовить MS SQL Server; подготовить необходимые программные компоненты.

2. Установка и настройка

Установить HelpDesk; создать базу данных HelpDesk; настроить подключение приложения к базе данных; создать учётные записи пользователей; выполнить первоначальное заполнение необходимых данных.

3. Проверка

Проверить подключение к базе данных; провести контрольное тестирование; проверить создание и сохранение заявок; проверить изменение статусов заявок; проверить работу пользователей с системой.

4. Ввод в эксплуатацию

Обучить сотрудников работе с системой; создать резервную копию базы данных; устранить выявленные ошибки; передать систему пользователям; начать полноценную эксплуатацию HelpDesk.

Задание 6. Заинтересованные участники

| Участник | Его роль при внедрении |
| --- | --- |
| Разработчик | Устанавливает и настраивает приложение, устраняет выявленные ошибки |
| Системный администратор | Подготавливает компьютеры, сервер и сетевое подключение |
| Специалист технической поддержки | Проверяет работу системы и использует её для обработки заявок |
| Обычный пользователь | Создаёт обращения и отслеживает состояние своих заявок |
| Администратор HelpDesk | Управляет пользователями, заявками, правами доступа и настройками системы |

Почему внедрение нельзя считать задачей только программиста?

Внедрение включает не только установку программы, но и подготовку оборудования, настройку сервера и базы данных, создание пользователей, тестирование, обучение сотрудников и организацию дальнейшей эксплуатации. Поэтому для успешного внедрения необходима совместная работа разработчика, системного администратора, специалистов поддержки и пользователей.

Задание 7. Ожидаемые результаты

| № | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1 | Все обращения регистрируются в единой системе |
| 2 | Заявки сохраняются в базе данных |
| 3 | Для каждой заявки отображается текущий статус |
| 4 | Сохраняется история обращений и выполненных работ |
| 5 | Пользователь может быстро найти нужную заявку |
| 6 | Назначается ответственный специалист за выполнение заявки |
| 7 | Пользователи обучены работе с системой |

Задание 8. Критерии успешного внедрения

| Результат | Критерий проверки |
| --- | --- |
| Все обращения регистрируются в системе | Тестовая заявка успешно создаётся и появляется в общем списке |
| Заявки сохраняются | После закрытия и повторного открытия программы заявка остаётся в базе данных |
| Отображается статус заявки | При изменении статуса новое значение отображается в системе |
| Сохраняется история обращений | По ранее созданной заявке можно просмотреть её данные и выполненные действия |
| Назначается ответственный | Для заявки можно указать специалиста, ответственного за её выполнение |
| Работает поиск | По заданным параметрам система находит нужную заявку |
| Пользователь может работать с системой | Пользователь успешно входит в систему и выполняет основные операции |

Задание 9. Определение приоритетов задач внедрения

| Задача | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Настройка подключения к MS SQL Server | Высокий | Без подключения приложение не сможет работать с базой данных |
| Создание учётных записей | Высокий | Пользователям необходим доступ к системе |
| Обучение пользователей | Средний | Система может работать без обучения, но пользователи не смогут эффективно её использовать |
| Резервное копирование | Средний | Необходимо для защиты данных и их восстановления при сбое |
| Проверка системных требований | Высокий | Без соответствующего оборудования и программной среды система может не запуститься |
| Оформление ярлыка программы | Низкий | Упрощает запуск программы, но не влияет непосредственно на её работу |

Задание 10. Правильная последовательность внедрения

1. Проверить системные требования.

2. Подготовить и настроить MS SQL Server.

3. Создать базу данных HelpDesk.

4. Установить HelpDesk.

5. Настроить соединение приложения с базой данных.

6. Создать пользователей.

7. Провести контрольное тестирование.

8. Создать резервную копию.

9. Обучить сотрудников работе с системой.

10. Начать эксплуатацию системы.

Задание 11. Анализ ситуации

1. Можно ли считать систему успешно внедрённой?

Нет, систему нельзя считать успешно внедрённой. Программа не подключается к базе данных, пользователь не имеет необходимых данных для входа, а резервная копия отсутствует.

2. Какие этапы внедрения были пропущены?

Были пропущены или выполнены неправильно следующие этапы: настройка подключения к базе данных; создание и передача учётных записей пользователей; проверка работоспособности системы на компьютере сотрудника; контрольное тестирование; создание резервной копии базы данных; подготовка пользователя к работе с программой.

3. Что необходимо сделать перед передачей системы пользователю?

Перед передачей необходимо проверить системные требования компьютера, установить программу, настроить подключение к MS SQL Server, создать учётную запись пользователя, провести тестирование, проверить сохранение заявок и создать резервную копию базы данных. После этого пользователя необходимо обучить работе с HelpDesk.

Задание 12. Мини-план внедрения

| № этапа | Этап внедрения | Основные действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка компьютеров и системных требований, подготовка рабочих мест | Оборудование готово к внедрению |
| 2 | Подготовка программной среды | Установка и проверка необходимых компонентов | Программная среда готова |
| 3 | Установка | Установка HelpDesk на рабочие компьютеры | Программа установлена |
| 4 | Настройка базы данных | Подготовка MS SQL Server и создание базы HelpDesk | База данных создана и готова к работе |
| 5 | Настройка приложения | Настройка подключения приложения к базе данных, создание пользователей | Приложение подключено к БД, пользователи имеют доступ |
| 6 | Проверка | Проведение контрольного тестирования и проверка основных функций | Ошибки выявлены и устранены, система работает |
| 7 | Подготовка пользователей | Обучение сотрудников работе с HelpDesk | Пользователи готовы работать в системе |
| 8 | Ввод в эксплуатацию | Создание резервной копии и начало использования системы | HelpDesk введён в эксплуатацию |

6. Итоговая карточка целей внедрения

| Пункт | Ответ |
| --- | --- |
| Программный продукт | HelpDesk |
| Основная проблема | Обращения сотрудников и преподавателей поступают через разные каналы, из-за чего заявки могут теряться, сложно контролировать их статус, ответственных специалистов и историю выполненных работ. |
| Основная цель внедрения | Организовать единую систему регистрации, обработки и контроля технических обращений с сохранением истории заявок. |
| Основные задачи внедрения | Проверить системные требования, подготовить программную среду и MS SQL Server, установить HelpDesk, создать базу данных, настроить подключение приложения к БД, создать пользователей, провести тестирование, обучить пользователей и создать резервную копию. |
| Основные ожидаемые результаты | Все обращения регистрируются в одной системе, заявки сохраняются в базе данных, отображаются их статусы, сохраняется история обращений, назначаются ответственные специалисты, а пользователи могут быстро находить необходимую информацию. |
| Главный критерий успешности внедрения | Пользователь может создать заявку, заявка сохраняется в базе данных, отображается в общем списке, имеет статус и может быть обработана ответственным специалистом. |

7. Вывод

В этой работе были рассмотрены основные цели и задачи внедрения системы HelpDesk. Система должна упростить регистрацию и обработку технических обращений. Для её запуска необходимо подготовить компьютеры и программную среду, настроить MS SQL Server и базу данных, создать пользователей и проверить основные функции. После этого сотрудников нужно обучить работе с программой и подготовить резервную копию данных. Внедрение можно считать успешным, если заявки создаются, сохраняются и обрабатываются без ошибок. Поэтому готовой программы недостаточно — перед началом эксплуатации её необходимо установить, настроить и протестировать.

12. Контрольные вопросы

1. Что называется внедрением программного обеспечения?

Внедрение программного обеспечения — это комплекс работ по подготовке, установке, настройке, проверке и вводу программного продукта в эксплуатацию.

2. Что такое цель внедрения?

Цель внедрения — основной результат, который необходимо получить после ввода программного продукта в эксплуатацию.

3. Чем цель отличается от задачи?

Цель отвечает на вопрос «что хотим получить?», а задача отвечает на вопрос «что необходимо для этого сделать?».

4. Приведите пример задачи внедрения HelpDesk.

Например: настроить подключение приложения HelpDesk к базе данных MS SQL Server.

5. Что называется ожидаемым результатом?

Ожидаемый результат — состояние системы, которое должно быть получено после выполнения необходимых работ по внедрению.

6. Для чего необходим критерий успешности?

Критерий успешности необходим для того, чтобы объективно проверить, достигнут ли необходимый результат внедрения.

7. Почему необходимо проверять системные требования до установки программы?

Потому что компьютер должен соответствовать требованиям программы. Если требования не выполняются, система может работать неправильно или вообще не запуститься.

8. Для чего при внедрении необходимо настраивать MS SQL Server?

MS SQL Server необходим для хранения данных HelpDesk. Его настройка обеспечивает работу базы данных и доступ приложения к сохранённой информации.

9. Какую роль будет выполнять ADO.NET в HelpDesk?

ADO.NET будет использоваться для подключения приложения на C# к базе данных MS SQL Server и обмена данными между программой и базой данных.

10. Можно ли считать приложение внедрённым, если оно работает только на компьютере разработчика? Почему?

Нет. Если программа работает только на компьютере разработчика, она ещё не подготовлена к эксплуатации пользователями. Необходимо установить её на рабочие компьютеры, настроить базу данных и подключение, создать пользователей, провести тестирование и подготовить сотрудников к работе.